## Slide 1: Chefspaket 8 Information till dig som chef Maj 2024
Cosmic – Framtidens Vårdinformationsstöd / FVIS

## Slide 2: Innehåll i chefspaketet
01
Bakgrundsinformation till chefer
02
APT-material till medarbetare

## Slide 3: Bakgrundsinformation till chefer
01
Om informationspaketet och kommunikationsplan
Tidplaner för införandet Sussa och regionalt
Övergångsrutiner
Frysdatum – Förändringsrestriktion IT
Behörigheter
Påminnelse: Intro i Kompetensportalen för chefer
Farhågor: Om funktionalitet

## Slide 4: Chefspaketet – till dig som chef
Varannan månad får du som chef ett chefspaket som innehåller information till dig och en presentation att använda på APT.
OBS! Missa inte: Det finns mer information under PPT-bilderna i anteckningsfältet.
Du bör ha kommunicerat APT-materialet som finns bifogat i detta chefspaketet innan nästa paket kommer i juni / juli 2024.
Har du frågor, idéer eller funderingar? Tveka inte att höra av dig till din kontaktperson, ”FVIS-samordnare Införande”.
Tillsammans inför vi Region Hallands nya vårdinformationsstöd Cosmic!

## Slide 5: Kommunikationsplan chefspaket
Här är
vi nu
 | Q1 |  |  | Q2 | 2024 |  | Q3 |  |  | Q4 | 
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
Paket 2
 | Q1 |  |  | Q2 | 2023 |  | Q3 |  |  | Q4 | 
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
Paket 3
Paket 4
Paket 5
Paket 6
Paket 7
”Ny tidplan”
Paket 8
Paket 9
”Sommar-
Kampanj”
Paket 10
”Utbildning”
Paket 11
”Patienterna”
jan
feb
Q1
Paket 12
Cosmic införs
mar
2025

## Slide 6: Information: Produktionsstart
NORRBOTTEN
v.48 2024
VÄSTERNORRLAND
v.9 2025
v.11 2025
v.13 2025
v.7 2025
v.5 2025
v.3 2025
v.38 2024
GÄVLEBORG
DALARNA
ÖREBRO LÄN
SÖRMLAND
HALLAND
BLEKINGE
VÄSTERBOTTEN
april 2025
En ny tidplan för de nio SUSSA-regionernas produktionsstart beslutades under början av 2024.
Region Halland inför Cosmic vecka 13 2025.
Den 23/4 beslutade Region Västerbotten att flytta sitt införande från v. 42 2024 till april 2025. Detta påverkar i nuläget inte vår införandetidpunkt.

## Slide 7: Information: Övergripande tidplan införande Cosmic
Huvudsakliga aktiviteter per fas:
Förberedelsefas: Slutföra grundladdningsbeställningar, planering av tester etc.
Etableringsfas: Konfiguration av miljöer enligt beställning, anslutning av integrationer, behörighetslösning
Valideringsfas: Validering av levererad tjänst utifrån verksamhetens behov (tester)
Preproduktionsfas: Migreringsarbete och klassrumsutbildning för slutanvändare
Tidig produktionsfas: Early life support (ELS) (påbörjas under preproduktionsfasen)
 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC
Förberedelsefas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etableringsfas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Valideringsfas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Preproduktionsfas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Go live |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tidig produktionsfas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Information: Övergripande tidplan införande Cosmic
Här är vi nu

## Slide 8: Information: Tidplan för utbildning i Cosmic
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Mars
April
Här är vi nu
2025
2024
Cosmic införs
e-Learning
Klassrumsutbildning
Fortsättning på genomförd e-Learning
2 dagar klassrumsutbildning
Certifiering för vissa yrkesprofessioner
      Workshops
        Nya arbetssätt och rutiner
        Genomförs vid behov
        Stöd och rekommendationer från delprojekt Utbildning
Webbinarium
Korta digitala visningar i Cosmic
Frivilligt deltagande
Repetition
I utbildnings-portalen genom e-learning
Utbildning övr. stöd-funktioner
Utbildningsstöd
v.45 Resursplanering, schemaläggning, användarstöd

## Slide 9: Information: Övergångsrutiner - Migrering
Samtliga IT- stöd och dess information som ersätts av Cosmic ska föras över (migreras), antingen automatiskt eller manuellt. I Cosmic införandesteg 1 ersätts VAS, NCS och Aweria.
Grunduppgifter patient i VAS och NCS Öppenvårdslista Läkemedel överförs automatiskt med hjälp av robot.
Nedan fem rutiner kopplat till överföringen från VAS till Cosmic, förs över manuellt som det ser ut just nu:
Rutin Hantering öppenvårds-tempkurva övergång till Cosmic
Rutin Hantering slutenvårds-ärenden vid övergång till Cosmic
Rutin Hantering av akutvård vid övergång till Cosmic
Rutin Hantering av remisser röntgen Lab övergång till Cosmic
Kommande rutin: Tidbok, väntelista, vårdbegäran

## Slide 10: Information: Frysdatum – Förändringsrestriktion IT
Från 1 maj: Inga förändringar i IT-miljö förrän Cosmic är på plats
Det krävs att vi begränsar förändringar för att lyckas hålla Hallands införande-tidsplan och gäller främst vårdrelaterad IT-miljö. Undantag kan göras vid väldigt angelägna behov.
Exempel på förändringar i applikationsstruktur som kan behöva vänta:
  Organisation: ny klinik, mottagning, avdelning
  Journal: nya sökord, journaltyper, aktivitetstyper
  Registrering: nya koder, begrepp, vårdkontaktstyper
Förändring som involverar personal som direkt/indirekt behövs i FVIS-arbetet.

## Slide 11: Information: Cosmic-behörigheter
Cosmic-behörigheter och Hallandskatalogen
Visste du att Cosmics behörighetsmodell helt utgår ifrån uppgifterna om person och organisation i Hallandskatalogen?
Detta betyder att uppgifterna i katalogen måste vara korrekta och uppdaterade i alla lägen för att vårdpersonal ska kunna utföra sitt arbete i Cosmic.
Det är du som chef som är ansvarar för att uppgifterna om din personal och verksamhet i Hallandskatalogen hålls korrekta och uppdaterade.
Här finns en kort film som berättar mer kring Hallandskatalogen och HSA för dig som är chef, Region Halland Kompetensportal - Hallandskatalogen och HSA – en introduktion till dig som är chef (luvit.se)

## Slide 12: Påminnelse: Intro i Kompetensportalen för chef
Introduktionsutbildning i Kompetensportalen för chefer och nyckelpersoner. Länk: Region Halland Kompetensportal - Cosmic - vårt nya vårdinformationsstöd (luvit.se)
Notes: På väg mot Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS​
Syftet med denna introduktion är att ge svar på varför, hur och när det nya vårdinformationssystemet Cosmic införs och hur det påverkar medarbetare i Region Halland.​​
Enligt planen idag kommer Cosmic att införas vecka 48 2024. För att lyckas har Region Halland involverat många medarbetare i ett program som heter FVIS. FVIS programmet har uppdraget att stödja verksamheten i införandet av Cosmic.​
Vi rekommenderar att du avsätter ungefär 30 minuter åt introduktionen. Du kan när som helst avsluta och fortsätta utbildningen vid ett senare tillfälle. Navigera dig med knapparna längst ner eller fritt via menyn ovan.

## Slide 13: ”Varför kan jag inte förbättra saker som jag ser kan förbättras i Cosmic?”
Budskap:
Vi är nio regioner som samverkar om ett system. Det innebär att vi tar fram gemensam konfiguration som gäller alla nio regionerna.
Just nu ligger fokus på att införa ett så patientsäkert vårdinformationssystem som möjligt, vilket innebär att många ”nice to have”-funktioner kommer att prioriteras ned inledningsvis.
Som chef kan du agera så här:
Vara tydlig med att vi är nio regioner samverkar, vilket innebär att vi ibland måste kompromissa.
Vara transparent kring att vi inte får allt med en gång.
Ta emot förbättringar och förmedla in till förvaltningens införandeorganisation, men var tydlig med att det inte kommer ske någon förändring inledningsvis.
Diskussion:
Diskutera risker och genomför riskanalyser om ni ser brister kopplat till patientsäkerheten.
Farhågor: Om funktionalitet
”Känns ju dumt att inte göra rätt från början.”

## Slide 14: Chefspaket 8 Information till dig som medarbetare Maj 2024
Cosmic – Framtidens Vårdinformationsstöd / FVIS

## Slide 15: APT-material till medarbetare
Region Halland och SUSSA
Produktionsstart
Pågående arbete med arbetssätt och rutiner
Film om Cosmic-visningarna
Mer information
02

## Slide 16
APT-material 8
Maj 2024

## Slide 17: Information: Regional Halland & SUSSA
Nio regioner, i samarbetet SUSSA, utvecklar Cosmic tillsammans
Vi får inte allt på en gång – men Cosmic utvecklas stegvis och blir bättre över tid genom gemensamt och regionalt utvecklingsarbete.
Cosmics funktioner är utvecklade av nio regioner (inkl. Halland) tillsammans med leverantören. Från Region Halland har uppåt trehundra experter och specialister deltagit i konfigureringen av Cosmic.
Det nya journalsystemet / vårdinformationsstödet bidrar till trygg, säker och effektiv vård och gör det möjligt att över tid uppnå våra mål.

## Slide 18: Information: Produktionsstart
NORRBOTTEN
v.48 2024
VÄSTERNORRLAND
v.9 2025
v.11 2025
v.13 2025
v.7 2025
v.5 2025
v.3 2025
v.38 2024
GÄVLEBORG
DALARNA
ÖREBRO LÄN
SÖRMLAND
HALLAND
BLEKINGE
VÄSTERBOTTEN
april 2025
En ny tidplan för de nio SUSSA-regionernas produktionsstart beslutades under början av 2024.
Region Halland inför Cosmic vecka 13 2025.
I tisdags (23/4) beslutade Region Västerbotten att flytta sitt införande från v. 42 2024 till april 2025. Detta påverkar i nuläget inte vår införandetidpunkt.

## Slide 19
Titta på en sammanfattning från showrooms och se utbildarna demonstrera Cosmic (2 min):
Cosmic (mediaflow.com)
Aktuellt just nu: Film om Cosmic-visningarna
APT-material 8

## Slide 20: Mer information: Direktlänk och #Cosmic-tagg
På intranätet finns en fast direktlänk till FVIS-webben med all info om Cosmic: FVIS.regionhalland.se
På intranätet: Följ #Cosmic –taggen för senaste nytt
Nästa information om införandet av Cosmic kommer i juni/ juli
Frågor, kommentarer, synpunkter kontakta ”FVIS-samordnare Införande”.
APT-material 8